Załącznik nr 2

Do zapytania ofertowego


Przedmiotem zapytania jest kompleksowy remont pomieszczeń łazienki siłowni na obiekcie CRS Bielany przy ulicy Lindego 20 w Warszawie.
Zakres prac:

1.   Przygotowanie i dostawa materiałów na miejsce inwestycji.

2.   Wytrasowanie przebiegu ścian komórek.

3.   Dostawa i montaż słupków oraz profili konstrukcyjnych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo.

4.   Wykonanie konstrukcji podziału 7 boksów.

5.   Montaż ażurowych paneli stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo.

6. Wykonanie i montaż 7 kompletów drzwi przesuwnych lub rozwiernych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo.

7.   Montaż zamków/rygli i podstawowego osprzętu.

8.   Kotwienie konstrukcji do posadzki oraz, w zależności od układu, do elementów

konstrukcyjnych budynku.

9.   Regulacja drzwi i sprawdzenie poprawności działania.

10. Usunięcie odpadów montażowych i uporządkowanie stanowiska pracy.

Oferta obejmie również zakup wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania zadania oraz koordynację branżową.
Wymagana długość gwarancji 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru
Wszystkie prace mogą być wykonywane w czasie normalnego funkcjonowania obiektu. Montaż powinien zamknąć się w okresie 14 dni

Obowiązkowa wizje lokalne mogą się odbyć od poniedziałku 19.10.2026 do 21.10.2026 
w godzinach 9.00 – 14:00.  Kontakt telefoniczny z Panem Bogdanem Budzisz 797 318 603

Termin związania z ofertą 90 dni

